## Slide 1
Flanci
Présentation de suivi du projet
23/08/2017

## Slide 2
Description :
  Il s’agit d’une application mobile pour aider les freelancers d’enrichir son profil, avec un nouveau concept de challenge.

## Slide 4
Points traités :
Fonctionnalités | WS | Android | iOS | Designe
Recherche et étude de l'existence |  |  |  | 
Conception |  |  |  | 
Cahier de charge |  |  |  | 
Inscription | OK | OK | OK | 
Authentification propriétaire Authentification via Facebook Authentification via LinkedIn Acceuil Menu Profil | OK OK OK OK - OK | OK OK OK OK OK OK | OK OK OK OK OK OK | OK OK OK OK OK OK
Gestion des challenges et des offres | OK | - | - | OK

## Slide 5
Points en cours
Fonctionnalités | WS | Android | iOS
Gestion de participation | OK | En cours | En cours
Front : Freelancer Entreprise | En cours En cours | - - | - -

## Slide 6
A planifier:
WEB : - Débloquée des comptes;
- Site Vitrine.
Android : Coins, Notification et Message;
iOS : Coins, Notification et Message;
Design : validation UI.

## Slide 7
Merci